Департамент образования и науки города Москвы

ГАПОУ Колледж предпринимательства №11

Центр информационно-коммуникационных технологий

Аналитический отчёт

по дисциплине: “Исследовательская и проектная деятельность”

на тему: «Создание модели компьютерной игры “Описание специальностей ГАПОУ КП11 Центр ИКТ” с демонстрацией на ПК»

| Выполнили: студенты группы ИСиП-15 Поливанов Евгений – менеджер Кунгурцев Виталий – зам. менеджера Шипилов Владислав Сыромятников Дмитрий | Проверил: Преподаватель Е.Ю. Ильина |
| --- | --- |

Москва, 2021 г.

Оглавление

Введение	3

Глава 1. Натуральное описание	7

Глава 2. Сбор и анализ информации	16

Выводы	43

Рекомендации	44

Заключение	45

Введение

По окончанию общего образования, выпускники, решившие продолжить обучение в колледже или университете должны избрать учреждение, где они проведут несколько лет, посвящая свою энергию и время ради освоения дисциплин по выбранной специальности. Часто, из-за широкого спектра колледжей и вузов, будущие студенты тщательно сравнивают их условия и особенности, чтобы сделать наилучший выбор. Все колледжи и вузы стремятся завлечь людей, и для этого они прибегают к различному ряду методов, например, предоставляя отзывы своих выпускников или увлекательное описание специальностей, чтобы заинтересовать читателя. В выборе играет несколько ключевых факторов, например, местоположение учреждения, направление специальностей, отзывы выпускников, внешний вид, учебный персонал, цена образования, условия приёма.

Первостепенная задачи открытых дверей – заинтересовать и рассказать абитуриентам о возможностях и преимуществах обучения в колледже или университете. Со второй справляются все, ведь для её осуществления достаточно зачитать описание специальностей и дополнительных кружках с веб-сайта. Однако ситуаций, когда колледж заинтересовал поступающих чем-либо, помимо описания мало. Наилучшей демонстрацией специальностей ГАПОУ КП11 ЦИКТ является конечный продукт, на создание которого необходимо владение навыками по дисциплинам центра. Но просмотр бизнес-решения или компьютерной сети вряд ли вызовет экзальтацию у молодого человека. Но проверенный и гарантированный метод – это преподнести материал в виде игры.

Цель проекта – разработать игру, с помощью которой абитуриенты колледжа смогут узнать, если не знают, и усвоить главную информацию о специальностях и студенческой жизни в Колледже предпринимательства №11 Центр ИКТ, переместившись в виртуальный мир, в который будет перенесён макет ЦИКТ и процесс обучения на занятии. Метод погружения человека в игру поможет запомнить нужную информацию, такую как нужные документы для поступления, что он выучит и не выучит за время обучения по каждой специальности, географию здания колледжа.

Задачи:

- Выбрать тему проекта;

- Собрать команду, заинтересованную в теме проекта;

- Распределение обязанностей между членами команды;

- Вспомнить, что нам, членам проектной команды было важно, и чего не хватало как абитуриентам ГАПОУ КП11 ЦИКТ;

- Выбрать источники информации;

- Сбор первичной информации;

- Какой игровой движок лучше всего для этого проекта;

- В какой программе моделирования работать;

- Как работает выбранный движок;

- Технические параметры компьютеров колледжа;

- Какое звуковое сопровождение лучше для такого типа игры;

- Как структурировано здание ГАПОУ КП11 ЦИКТ;

- Анализ первичной информации;

  - На основе полученной информации составить план разработки игры;

  - Выбрать стратегию работы всей команды над проектом;

- Полностью описать игру до начала работы;

- Ландшафт виртуального мира;

- Дизайн интерьера ЦИКТ;

- Сколько и какие комнаты будут открыты;

- Задачи (цели) для прохождения игры;

- Особенности игрового процесса (как игрок может взаимодействовать с миром)

- Как специальности будут описаны;

- Когда игра начинается, когда заканчивается;

- Какая графика будет использоваться (например, большая детализация, низкое качество текстур);

- Какие элементы интерфейса необходимы для игры;

- Создать ландшафт игрового мира;

  - Определяем цветовую палитру элементов (здание колледжа, небо, растительности, земля, дорога);

  - Создаем модели растительности;

  - Создать модель колледжа;

  - Создать границы игрового пространства;

  - Распределить элементы по ландшафту;

- Разработка модели колледжа;

- Сделать стены интерьера (основа);

- Сделать окна в стенах;

- Сделать двери в стенах;

- Сделать лестницы между этажами;

- Добавить освещение в коридорах;

- Текстурирование дверей, стен, пола и потолка;

- Создание фурнитуры в коридорах ЦИКТ;

- Создание окон в кабинетах;

- Создание фурнитуры в кабинетах;

- Создание освещения в кабинетах;

- Текстурирование объектов в кабинетах;

- Загрузка модели колледжа в программу для разработки функций игры и тестирование;

- Оценка модели колледжа;

- Добавление интерактивных персонажей;

- Моделирование тела;

- Создание анимации;

- Создание интерактивных функций

- Открытие дверей;

- Поднятие предметов;

- Взаимодействие с персонажами;

- Получение объяснения курса (например, мини-игра)

- Создание мини-игр, через которые абитуриенты ГАПОУ КП11 ЦИКТ будут узнавать о специальностях;

- Тестирование функций игры;

- Проверка всех функций;

- Исправление проблем;

- Получение отзывов от третьих лиц;

- Защита аналитического отчёта.

Объект исследования: разработка компьютерной игры.

Предмет исследования: понятность и увлечённость описания направлений подготовки ГАПОУ КП11 ЦИКТ.

Субъект исследования: проектная команда.

Методы исследования: качественные методы исследования;

Метод позиционирования;

Метод исследования опрос;

Метод исследования наблюдение;

Метод экспертных оценок;

Метод моделирования;

Кабинетный метод.

Глава 1. Натуральное описание

Проект «Создание модели компьютерной игры “Описание специальностей ГАПОУ КП11 Центр ИКТ” с демонстрацией на экранах» включает в себя моделирование окружения: интерьер и экстерьер колледжа, внедрение их в игру – программную часть проекта, где нужно создать функционал взаимодействия с элементами, например, с дверями. Для завершения проекта необходимо обладать знаниями и умениями в области 3Д моделирования, программирования на движке Unreal Engine, а также креативность, что является важной частью создания игр.

03.09.2021 – 17.09.2021

В первые две недели создания проекта нужно было каждому студенту в группе ИСиП-25 выбрать тему для защиты на следующем занятии “Исследовательская и проектная деятельность”.

Кунгурцев Виталий, Сыромятников Дмитрий, Поливанов Евгений: выбрали тему для защиты проекта.

Шипилов Владислав: выбрал тему для защиты проекта и собрал команду из заинтересованных людей.

17.09.2021 – 01.10.2021

Команда распределила обязанности между участниками проекта (Кунгурцев – помощник дизайнера; Сыромятников – дизайнер; Поливанов – помощник разработчика; Шипилов – разработчик), написала черновик всего проекта, помощники приступили к выполнению второстепенных задач.

Кунгурцев Виталий: сделал 3Д модели документов, необходимых для поступления.

Сыромятников Дмитрий: начал создание модели главного персонажа (рисунок 1).

Поливанов Евгений: помог с созданием анимации для главного персонажа (рисунок 2).

Шипилов Владислав: начал создавать анимации для главного персонажа (рисунок 2).

01.10.2021 – 14.10.2021

Команда завершила моделирование главного персонажа игры и доработала анимации. Приступила к проектированию местности вокруг здания колледжа ГАПОУ КП11 ЦИКТ.

Кунгурцев Виталий: приступил к созданию местности вокруг здания колледжа ГАПОУ КП11 ЦИКТ в программе Unreal Engine.

Сыромятников Дмитрий: доделал модель главного персонажа (рисунок 3).

Поливанов Евгений: экспортировал анимации в программу для разработки игры Unreal Engine.

Шипилов Владислав: применил экспортированные анимации для главного персонажа в игре в программе Unreal Engine, доработал анимации (рисунок 4).

01.10.2021 – 29.10.2021

Кунгурцев Виталий: подготовил аналитический отчёт для исследовательской и проектной деятельности.

Сыромятников Дмитрий: начал проектирование и подготовку к моделированию здания, где будет находиться игрок.

Поливанов Евгений: экспортировал модели документов в Unreal Engine (рисунок 6).

Шипилов Владислав: доработал алгоритм, перенёс её на C++ (рисунок 5); закончил работу с анимацией (рисунок 7), начал работу над системой инверторя (рисунок 8).

Глава 2. Сбор и анализ информации

Проект «Создание модели компьютерной игры “Описание специальностей ГАПОУ КП11 Центр ИКТ” с демонстрацией на экранах» подразумевает умения пользования программами для трёхмерного моделирования и программирования на движке “Unreal Engine”, который был выбран из-за его цены (бесплатно), способностей и популярности. Также, чтобы проект был завершён, нужно уметь совмещать моделирование и программирование (загружать и работать с моделями в движке)

Скриншоты

На рисунке 1 изображён режим скульптурирования в программе для моделирования Blender. У модели отсутствует одежда и детали на голове, так как это делается после данного этапа.

Рисунок 1. Скульптурирование главного персонажа в программе Blender

На рисунке 2 представлен внешний вид рабочей среды с анимацией через графы.

Рисунок 2. Графы в программе Unreal Engine, описывающие анимации главного персонажа

На рисунке 3 можно наблюдать готовую версию модели для персонажа, которым будет управлять игрок. Это понадобится для вида от третьего лица, где будет видно тело, а также для отражения в зеркалах при игре от первого лица.

Рисунок 3. Завершённая модель играбельного персонажа в программе Blender

На рисунке 4 изображена доработанная версия алгоритма на рисунке 2 для создания анимации.

Рисунок 4. Графы в программе Unreal Engine, описывающие анимации главного персонажа (доработанные)

Рисунок 5. Дороботанный алгоритм, перенесанный на с++

На рисунке 5 видно переработанные графы, которые были переписанны с Blue Prints на C++ (рисунок 9).

На рисунке 6 изображены документы, необходимые для поступления в колледж, импортированные в Unreal Engine.

Рисунок 6. Модели документов для поступления в Unreal Engine

На рисунке 7 находится код, который описывает анимацию документов для поступления в ГАПОУ КП11 ЦИКТ.

Рисунок 7. Программный код анимации в Unreal Engine

На рисунке 8 в правой части экрана можно наблюдать инвертарь, в котором будут храниться собранные предметы по ходу игрового процесса, такие как, например, документы.

Рисунок 8. Ячейки инверторя в Unreal Engine

Программное обеспечение

Программное обеспечение, используемое при создании проекта «Создание модели компьютерной игры “Описание специальностей ГАПОУ КП11 Центр ИКТ” с демонстрацией на экранах»:

- Blender – бесплатная программа для создания трёхмерных моделей.

- Epic Games Launcher – запуск, магазин, хранилище, обучение для бесплатного движка “Unreal Engine”.

- Audacity – бесплатная программа для редактирования аудиофайлов.

Выводы

Рекомендации

Заключение